广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司2024年高速公路维修养护工程

招标文件

招标人：贵州高速	黔通建设工程有限公司

日  期： 2024 年 4 月 19日

贵州.贵阳

目录

一  招标公告

二  报价人须知

三  评审办法（综合评分法）

四  工程量清单及图纸

一  招标公告

广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司2024年高速公路维修养护工程

各潜在投标人：

1、招标条件

本次招标项目为广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司2024年高速公路维修养护工程。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。本次招标采用公开招标方式。

2、项目概况与招标范围

2.1 广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司所辖路段如下：

南宁至友谊关高速公路G7211：K61+000至K241+063、崇左至靖西高速S60：K271+416至K419+052、崇左至水口高速公路S62：K0+000至K71+541、崇左绕城段S6001：RK0+000至RK16+729、巴马至凭祥高速公路东平至凭祥段 S65：K100+467+000～K284+019。

1.南宁至友谊关高速公路G7211：K61+000至K241+063，主线全长180.063km，双向四车道，沥青混凝土路面，包括吴圩立交、苏圩立交、扶绥立交、渠黎立交、渠旧立交、崇左立交、天西立交、花山立交、宁明立交、夏石立交、凭祥平交、南山立交、浦寨立交、友谊关立交，及扶绥、崇左、宁明、凭祥服务区4处，收费站11处，苏圩联线4.548km、扶绥联线5.007km、崇左联线1.2675 km。

2.崇左至靖西高速S60：K271+416至K419+052沿线。其中主线全长147.636km，为双向四车道，主线采用沥青混凝土路面结构（4cm厚AC-13C+6cm厚AC-20C+1cm厚同步沥青碎石封层+33cm厚水泥稳定碎石基层+20cm厚水泥稳定碎石底基层+20cm厚级配碎石垫层）。包括元井枢纽互通式立交1处，崇左东、崇左北、新和、大新、大新西、天等、下雷、通灵、化峒互通式立交9处，新和、大新、通灵服务区3处，雷平、福新、化峒停车区3处，匝道收费站9处，及天等连接线37.841km。

3.崇左至水口高速公路：崇左至水口高速公路由崇左绕城段、崇左至至水口段组成。

（1）崇左至至水口段位于崇左市江州区、宁明县、龙州县境内，路线长71.541km。S62：起点K0+000位于龙州县水口镇水口附近，终点K71+541位于宁明县亭亮乡亭心村附近，沥青路面，其中K37+356~K40+356为排水沥青混凝土路面，采用双向四车道高速公路标准，路基宽26米。包括下冻互通、龙州互通、上金互通、亭心枢纽互通，花山服务区。

（2）崇左绕城段位于崇左市江州区和宁明县境内，路线长16.729km。S6001：起点RK0+000位于宁明县亭亮乡辉村附近，终点RK16+729位于江州区太平街道办马安村附近，沥青路面，采用双向四车道高速公路标准，路基宽26米。包括辉村枢纽互通、马安枢纽互通、崇左西互通。

4. 巴马至凭祥高速公路东平至凭祥段 S65：巴马至凭祥高速公路东平至凭祥段（以下简称“巴凭路东平至凭祥段”）包含东平经天等至大新段（桩号：K100+467～K139+476）及大新经龙州至凭祥段（桩号：K139+476～K284+019），路线长183.552km。起点位于天等东平镇，途径天等、大新、江州、龙州、凭祥等县市（区），终点在凭祥市上石镇与南友高速立体交叉。巴凭路东平至凭祥段桥隧比为 32.1%，沥青路面，双向四车道，路面结构：4cm 厚 AC-13 沥青混凝土+6cm 厚 AC-20 沥青混凝土+8cm 厚 AC-25 沥青混凝土。包括东平、天等北、天等南、大新北、逐卜、上龙、龙州西、上降等8个收费站，天等北、大新东、弄岗、龙州南等 4 对服务区和小山、三伦、金塘、上石4个枢纽互通，并含部分连接线。

2.2 招标范围：

标段范围内的路基、路面、桥涵隧道构造物、排水、绿化、交安工程、沿线设施设备的维修养护，并配合发包人完成指定的工程抢险维修等，具体详见工程量清单。

2.3 计划工期：244日历天，计划开工时间：以业主开工令下达的时间为准

3、投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备相关资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

4、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2024年4月20日至2024年4月22日，每日上午9时0分至12时00分，下午14时0分至17时00分时止，在广西壮族自治区南宁市青秀区佛子岭路德利国际A2座2202持有效身份证及公司营业执照获取招标文件。

5、投标文件的递交及相关事宜

递交投标文件的截止时间为2024年4月23日9时30分，投标人应于2024年4月23日9时30分之前，将投标文件递交至广西壮族自治区南宁市青秀区佛子岭路德利国际A2座2202。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6、发布公告的媒介

本次招标公告在贵州省公路建设养护集团有限公司网站（https://glj.guizhou.gov.cn/glzz/sgljsyhjtyxgs/xwzx_5377965/tzgg_5377973/）上发布。

7、投诉举报的处理

7.1 对招标文件条款有异议的应当在投标截止时间3日前向招标人提出，否则招标人不予受理。

7.2 投标人或者利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以向招标人提出异议或向公司纪检监查室投诉。

8、联系方式

招 标 人：贵州高速黔通建设工程有限公司

地   址：广西壮族自治区南宁市青秀区佛子岭路德利国际A2座2202

邮   编：530022

联 系 人：冯利

电   话：13312495832

2024年4月19日

二  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名 称：贵州高速黔通建设工程有限公司 地 址：广西壮族自治区南宁市佛子岭路德利国际A2座2202 联系人：冯利 电 话：13312495832 |
| 2 | 项目名称 | 广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司2024年高速公路维修养护工程 |
| 3 | 工程地点 | 广西壮族自治区崇左市 |
| 4 | 招标范围 | 路基、路面、桥涵隧道构造物、排水、绿化、交安工程、沿线设施设备的维修养护，并配合发包人完成指定的工程抢险维修等 |
| 5 | 计划工期 | 开工时间：2024年5月1日 完工时间：2024年12月31日（具体以业主要求工期为准） |
| 6 | 质量要求 | 按施工总承包合同有关质量的约定，此外，当招标人或业主等有关任何一方有其他要求时，投标人应予以完全满足 |
| 7 | 对投标人 的要求 | 1、投标人必须是具有完全民事行为能力的法人。 2、投标人需同时具有交通行政主管部门颁发的路基路面、桥梁养护乙级资质资质或行政主管部门颁发的公路工程施工总承包贰级或以上资质。 3、信誉要求： 1）投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图复印件； 2）在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体的网页截图复印件及未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图复印件； 4、投标人用于本工程的营运资金不应小于人民币500万元，注册资金不得少于 4000 万元。 5、拟派任的项目负责人具有行政主管部门认定注册颁发的贰级建造师注册证书（公路工程专业），具有交通土建类专业中级工程师及以上职称，具有省级及以上交通行政主管部门颁发的B类《安全生产考核合格证书》，社保缴费单位须为投标单位，否则不予认可。 |
| 8 | 业绩要求 | 自2018年1月1日起，成功完成过1个单个合同金额1000万元及以上的公路维修养护工程施工项目。 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织现场踏勘 |
| 10 | 分包 和转包 | 均不允许 |
| 11 | 投标人提出问题的 截止时间 | 递交投标文件截止之日1天前 |
| 12 | 招标人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止之日1天前 |
| 13 | 报 价 | 投标人应充分了解现场情况后合理报价，并承担报价及履约的相关责任 |
| 14 | 上限控制拦标价 | 本项目上限控制拦标价： 30602065.7元，本次招标招标人设置标段最高投标限价、清单支付子目项目综合单价的最高限价 |
| 15 | 签字或 盖章要求 | 投标文件每页均需由投标单位的法人或其授权委托代理人签字，由代理人签署投标文件的应该提供委托书，必须连续页码，逐页小签，未按要求签印的投标文件，招标人可不予认可。 |
| 16 | 投标文件份数 | 正本1份，副本1份 |
| 17 | 投标文件的密封及封套 | 投标文件正副本装订后统一密封，封套上应写明以下内容： 广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司2024年高速公路维修养护工程工程投标文件 在2024年4月23日9时30分前不得开启 |
| 18 | 递交投标文件截止时间和地点 | 截止时间：2024年4月23日9时30分 递交地点：广西壮族自治区南宁市佛子岭路德利国际A2座2202 |
| 19 | 投标 保证金 | 不需要 |
| 20 | 履约 保证金 | 合同签约金额的10% |
| 21 | 计 价 | 按合同约定的计价方式计算与支付。计价支付前投标人须提供本工程内容的相关的合格内外业资料，且经各方签字认可。 |
| 22 | 缺陷责任保证金 | 结算金额的3%。 |
| 23 | 动员预付款及材料预付款 | 无。 |
| 24 | 招标小组的组建 | 招标小组构成：5人 |
| 25 | 其他 | 潜在投标人中选后须与广西桂秦公路工程有限公司签订施工合同 |
| 26 | 监督部门 | 监督部门：贵州高速黔通建设工程有限公司纪检监察室 地 址：贵州省贵阳市云岩区白云大道305号3号楼 电 话：15985189868 邮政编码：550001 |

1  总则

1.1  投标人资格要求

1.1.1  投标人应具备的能力：见投标人须知前附表。

1.1.2  投标人不得存在下列情形之一：

① 被责令停业的；

② 被暂停或取消投标报价资格的；

③ 财产被接管或冻结的；

④ 最近三年内没有中选或存在严重违约或发生过重大安全质量事故的；

⑤ 有违约或其他未完全履约情节的；

以上情形由投标人作出书面承诺，一旦招标人查实，实际情形违背了承诺书中承诺的上述情形的，招标人有权取消已中选的投标人中选资格，按提供虚假信息作违约处理，并有权安排下一顺序候选人中选。

1.2  费用承担

投标人准备和参加该活动发生的费用自理。

1.3  保密

参与该活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等保守秘密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.4  踏勘现场

1.4.1  按照投标人须知附表第8条规定组织。

1.4.2  投标人自行安排现场踏勘的，自行负责在踏勘现场中所发生的一切责任。

1.4.3  招标人提供的项目主要工程量等参考资料，并不完全作为合同文件的组成部分，投标人自己应对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

2  招标文件

2.1  招标文件的组成

① 招标公告

② 投标人须知

③ 评审办法

④ 投标文件格式

⑤ 投标人须知前附表规定的其他材料

根据投标人须知前附表对投标文件所作的澄清、修改，构成投标文件的组成部分。

当投标文件、澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2  投标文件的澄清

投标文件澄清或修改后，招标人将书面通知所有投标人。

3  投标文件

3.1  投标文件的组成

① 投标报价函；

② 法定代表人身份证明和授权委托书；

③ 已标价的工程量清单；

④ 施工组织设计（本项目要求编制施工方案及安全施工专项方案）；

⑤ 财务状况（应附2020年、2021年、2022年经会计师事务所或审计机构审计的财务报告和财务会计报表，包括财务审计报告和资产负债表、现金流量表、利润表以及财务情况说明书（报表附注）等）；

⑥ 类似业绩（要求类似项目合同及验收证书）；

⑦ 承诺函；

⑧ 资格审查资料（营业执照、资质证书、安全生产许可证书等）；

⑨ 投标人用于本工程的营运资金不应小于人民币500万元承诺函；

⑩ 其他材料。

3.2  报价

本项目甲方提供的材料有  / ，工程细目所涉及材料、人工及机械由投标报价中选人自行组织，投标报价的工程量清单单价为完成合格成品的费用。

工程量清单中投标人没有填入单价或价格的细目，其费用视为已摊销至工程量清单中其它的细目单价或价格中。承包人需按要求完成工程量清单中未填入单价或价格的细目，但招标人不对该部份工作内容进行结算及支付费用。

3.3  资格审查资料

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件做出实质性的投标报价，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性。如果没有按照招标文件的要求提交全部应答文件或资料，没有对招标文件做出实质性投标报价，根据规定，其招标文件可能被视为无效报价，其风险应当由投标人自行承担。

3.4  投标文件的编制

3.4.1  投标文件应按 “投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.4.2  投标文件应当对招标文件实质性内容作出报价。

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书。

4  招标文件的修改与撤回

4.1  在投标人须知前附表规定的递交截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.2  修改的内容为招标文件的组成部分。修改的招标文件应按照本章的相关规定进行编制、密封、递交。

5  公布投标文件

5.1  公布时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的递交截止时间（评审时间）和地点现场公开拆封宣读报价，并按规定组织评审。

5.2  公布程序

5.2.1  主持人按下列程序进行评审：

① 公布在递交截止时间前递交招标文件的投标人名称；

② 宣布记录人、监督人等有关人员姓名；

③ 按照投标人须知前附表规定检查招标文件的密封情况；

④ 按照宣布的公布顺序当众公布投标人名称、报价等招标内容并记录；

⑤ 投标人代表、监督人、记录人等有关人员在评审记录上签字确认（若投标人未予签认，则视为默认评审结果）；

⑥ 公布会议结束

5.2.2  公布过程中，若招标人发现投标文件未在投标报价函中填写报价，经监审人确认后当场宣布为投标人报价作废。

5.2.3  若招标人宣读的内容与招标文件不符时，投标人有权在评审现场提出异议，经监督人当场核查确认之后，可重新宣读其招标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

6  评审

6.1  招标小组

评审由招标人组建的招标小组负责。招标小组由有关工程、经济等方面的人员组成，招标小组组成人员名单于评审时公布。

6.2  评审原则

遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评审

招标小组按照“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对招标文件进行评审。“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

7  确定中选人

7.1  确定方式

招标小组经评审后按综合得分从高到低排列候选投标人名次，招标人集体研究确定中选人。

7.2  中选通知

在招标有效期内，招标人将与中选人进行合同谈判，达成一致后向其发放中选通知书。

7.3  签订合同

中选通知书发出后，中选单位进场后10个日历天内双方订立书面合同。

8  重新招标和不再招标

8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

① 经招标小组评审后否决所有投标人的；

② 招标小组推荐的中选人均未与招标人签订合同的；

③ 投标人未达到3家及以上的；

④ 法律规定的其他情形。

8.2  不再招标

若招标小组推荐的第一顺序中选人未及时进场或按规定与招标人对接合同签订事宜的，则招标人将不再采用公开招标的方式确定中选人并与其签订合同，将直接通知第二顺序中选人进场并与之签订合同。

9  纪律和监督

9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏该活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2  对投标人的纪律要求

投标人在集中开启报价文件后须在招标人制定的位置等候，不得随意走动。

9.3  对招标小组成员的纪律要求

招标小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对招标文件的评审和比较、中选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，招标小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4  对与该活动有关的工作人员的纪律要求

与该活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对招标文件的评审和比较、中选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

三  评审办法（综合评分法）

评审办法前附表

| 评审因素与标准 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 形式评审与响应性评审标准 | （1）报价文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辩： a．投标报价函按招标文件规定填报了报价等内容； b．投标报价文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标报价文件上法定代表人或其授权代理人逐页签字、盖章齐全（单位公章），但该页指定位置已有签字、盖章的可不再签字、盖章。 （3）一份投标报价文件应只有一个投标报价。 （4）投标报价人若填写工程量清单，填写完毕的工程量清单未对工程量清单中的数据、格式和运算定义进行修改。 （5）投标报价文件载明的投标谈判项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （6）投标报价文件未附有招标人不能接受的条件。 （7）权利义务符合招标文件规定： a.投标报价人应接受招标文件规定的风险划分办法，未提出新的风险划分办法； b.投标报价人未增加招标人的责任范围，或减少投标报价人义务； c.投标报价人未提出不同的质量验收、计量、支付办法； d.投标报价人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标报价人在投标报价活动中无欺诈行为； f.投标报价人未对合同条款有重要保留。 |
| 资格评审标准 | （1）报价人提供的营业执照、资质证书等资质证明材料均为有效； （2）报价人的资质等级符合招标文件规定； （3）报价人的财务状况符合招标文件要求； （4）报价人的工程业绩符合招标文件规定； （5）报价人的信誉符合招标文件规定； |
| 施工组织和技术能力评审标准 | （1）报价人的施工组织组织设计中施工方案、技术及安全措施、人员及设备安排、施工工期、现场管理满足施工要求； （2）设备数量满足施工要求。 |
| 报价评审 | （1）报价人报价文件不得超过招标文件规定的最高限价，不允许不平衡报价。 （2）报价文件报价即为最终中选人合同价。 |

评审得分取值表

| 项目 | 分值 | 评分方式 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工组织及技术能力 | 50 | （1）报价人的施工组织组织设计中施工方案、技术及安全措施、人员及设备安排、劳务人员工资、施工工期、现场管理满足施工要求； （2）设备数量满足施工要求。 |  |
| 报价 | 45 | 一、评标价评分（满分45分）。评标价得分计算公式示例： 竞标人投标价超过采购人设定的最高投标限价的为无效报价。有效报价按以下公式进行计算: 投标报价采用%进行报价。 评标“基准价”的确定：以通过初审的各竞标人的有效投标报价的算术平均值为“基准价”。以“基准价”为基数，计算各有效投标报价竞标人的该项得分。 评标基准价计算公式：J=(B1+B2+…+ Bn )÷n （B1 B2……Bn为n个有效投标报价的总和） 偏差率计算公式 ：P=│Bn -J│÷J×100% （ Bn—第n个有效投标报价、J—评标基准价） 报价得分计算公式：I =45－P×K×100 （I—报价得分、P—偏差率、K—扣分系数：Bn大于J时，K取0.2；Bn小于J时，K取0.1；Bn等于J时，K取0） 注：1、计算结果四舍五入，最多保留两位小数。 2、竞标人的响应报价超过最高采购限价的为无效报价，作废标处理，不计入基准价计算。 |  |
| 业绩评价 | 5 | 满足资格审查条件（业绩）标准的得基本分3分。在满足资格审查业绩标准的基础上，自2018年1月1日起，满足下列条件的可加分： 1、每增加1个单个合同金额1000万元及以上的公路维修养护工程施工项目业绩，加0.5分。 同一项目不重复计算加分。本项最高得分5分。 |  |

1  评审方法

本次评审综合评分法。评审小组对满足招标文件实质性要求的投标报价文件进行初步评审，并与初步评审合格的报价文件作逐一评审打分，按照评审后报价人的最终得分由高到低的顺序推荐中选候选人。经评审的投标报价人最终得分相同的，招标人可就财务能力及业绩情况优先推荐中选人。

2  评审程序

2.1  初步评审

2.1.1  评审小组依据本章评审办法前附表中规定的标准对投标报价文件的报价文件形式与响应性、资格条件、是否超越限价作初步评审。

2.1.2  投标报价人有以下情形之一的，作投标报价作废处理：

① 违背“投标报价人须知”规定的任何一种情形的；

② 串通投标报价或弄虚作假或有其他违法行为的；

③ 不按评审小组要求澄清、说明或补正的。

④ 报价文件中的报价超过招标最高限价的。

2.1.3  报价有算术错误的，招标小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经投标报价人书面确认后具有约束力。投标报价人不接受修正价格的，则投标报价文件作废处理。

① 投标报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

② 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

③ 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

④ 当投标报价人提交的报价工程量清单中的细目工程量与招标人提供的工程量清单数量不一致时，作废处理。

⑤ 当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

2.2  详细评审

2.2.1  按《评审办法前附表》和《评审得分取值表》执行。

2.2.2 凡超出招标文件规定的或给招标人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评审时不予考虑。

四  工程量清单及图纸

1、工程量清单说明

1.1  本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2  本工程量清单应与招标文件中的相关条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3  本工程量清单中所列工程数量是暂估计算数量，仅作为报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的经业主认可的工程量，按技术规范规定的计量方法，合同约定的工程量清单的单价和实际发生工程量计算支付金额。

1.4  工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除中选人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.5  当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2、报价说明

2.1  工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价，投标人的报价不得超过招标人设定的最高限价。

2.2  本项目甲方提供的材料为 /  ，工程细目所涉及材料、人工及机械由中选人自行组织，投标报价的工程量清单单价应包含完成合格成品的费用。

工程量清单中投标人没有填入单价或价格的细目，其费用视为已摊销至工程量清单中其它的细目单价或价格中。投标人需按要求完成工程量清单中未填入单价或价格的细目，但招标人不对该部份工作内容进行结算及支付费用。

2.3  涉及施工所需一切电力设施由投标人自行解决，并承担费用；驻地由投标人自行解决，并承担费用。

2.4  施工过程中根据项目需要增加的细目（招标清单以外），双方可谈判签订补充协议，与原合同有同等法律效力，亦可采用合同变更的方式解决。

2.5  投标人应开具的合格发票必须是投标人公司名称。

2.6  工程量清单中各项金额均以人民币(元)结算。

2.7  投标人根据招标人提供的工程量清单进行报价，细目工程数量也必须与招标人提供的工程量清单数量一一对应，否则投标报价性文件将作废。

3. 工程量清单

另附。

4. 图纸

另册。

五 	投标文件示例格式

工程

投标文件

投标人：

报 价 日 期：         年      月    日

目录（示例）

一  投标报价函

二  法定代表人身份证明及授权委托书

三  已标价的工程量清单

四  施工组织设计（本项目需编制）

五  近年财务状况表

六  类似项工程业绩

七  承  诺  函

八  资格审查资料

九  用于本工程的营运资金的承诺函（格式自拟）

十  其他资料

一、投标报价函

贵州高速黔通建设工程有限公司：

1.我方已仔细研究了                                 工程招标文件的全部内容，并在充分了解现场情况的基础上，作如下报价：

工程报价为：

人民币（大写）                    元（¥           元）

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.如我方中选，我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在“投标人须知”规定中“投标人条件要求”的任何一种情形。

5.在合同协议书正式签署生效之前，本投标报价函连同你方的中选通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6.                                      （其他补充说明）。

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

电  话：

传  真：

年    月    日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明（格式文件）

投标人名称：                 单位性质：

地址：                           成立时间：      年   月   日

经营期限：

姓名：         （亲笔签名） 性别：       年龄：     岁

系公司的法定代表人。

特此证明。

投标人：            （盖单位章）

年    月    日

（二）授权委托书（格式文件）

本人        （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、领取、撤回、修改投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

投标质报价人：            （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年    月    日

注：

1、投标人为单位时采用，若为单位法定代表人亲自签署投标文件的，或投标人为自然人的，则不附法定代表人身份证明及授权委托书；

2、授权委托书后附法定代表人和委托代理人的身份证扫描件。

法定代表人身份证扫描件（复印件）

委托代理人身份证扫描件（复印件）

三、已标价的工程量清单

（格式文件见招标文件）

四、施工组织设计

1．投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精练、内容具有针对性）：

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）

（3）工期保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

（9）其他应说明的事项

五、近年财务状况表

六、类似项工程业绩

（要求类似项目合同及验收证书）

近年完成的类似项目情况表

| 序 号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

七、承  诺  函

贵州高速黔通建设工程有限公司：

我方参加了                     工程投标报价，若我方中选，我方在此承诺：

1、在招标人约定的时间内完成合同文件的签署；

2、拟委派         作为项目负责人，该负责人必须服从招标人的管理，且在项目实施阶段不得更换，并接受招标人监督和处罚；

3、在接到招标人进场通知后     天内组织人员和设备进场，且应满足招标人要求；

4、工程款项支付按招标人相关规定及合同执行；

5、精心组织生产，确保满足项目高峰期生产需求；

6、产品质量符合招标人或与本项目有关的任何一方的要求（含临时性要求），且单价不作变更；

7、严格按招标人的有关规定实施管理，确保项目施工安全，与此有关的所有安全事故，均与招标人无关；

8、项目实施期间若因我方原因导致合同终止时，造成的一切损失由我方承担；

9、配合招标人提供完整的符合内业资料编制要求的各项原始记录资料，包括影相资料；作好测量放样工作并提供符合内业资料编制要求的测量资料。

10、因业主不能按时计量支付而导致计价支付不能按时进行，或因施工条件发生变化等造成施工成本增加，我方承诺不以此向招标人提出任何补偿要求。

11、自觉依照国家相关法律法规、制度文件及招标人关于劳务人员管理的相关制度、办法和规定与从事本项目施工的所有人员签订劳动用工合同，为其购买工伤保险及意外伤害保险，及时支付劳务人员工资，否则承担因此而引起的一切责任。

12、其他优惠条件或合理建议：                          。

投标人：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年      月     日

八、资格审查资料

1、  营业执照

2、  资质等级证书

3、  法人身份证

5、  安全生产许可证

6、  其他附件

（一）投标人的信誉情况

| 项 目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |
| 1.不存在被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。 |  |
| 2.不存在进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 |  |
| 3.不存在在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单。 |  |
| 4.不存在在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 1）投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图复印件； 2）在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体的网页截图复印件及未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图复印件； |
| 5.不存在被住房和城乡建设部作出在全国范围内暂停投标活动的行政处罚。 |  |

注：

1.投标人应按照招标文件投标人须知前附表规定，逐条说明其信誉情况。

（二）拟委任的项目负责人资历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  | 学 历 |  |  | 拟在本标段 工程任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 类似施工经验年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似工程项目名称 |  |  | 担任职务 |  | 发包人及 联系电话 |  |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 | □目前未在其他项目上任职，现从事工作为： 。 □目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： ，担任职位： 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本表应填写项目负责人相关情况。

九、用于本工程的营运资金的承诺函（格式自拟）

十、其他资料