贵州省贵阳公路管理局2026年第一批灾害治理类工程劳务合作单位

谈判采购公告

本采购项目贵州省贵阳公路管理局2026年第一批灾害治理类工程施工招标已由 黔南公路建设养护有限公司 中标，且施工承包合同已签订，项目建设资金来自 政府投资 ，出资比例为100%，工程劳务合作单位采购人为 黔南公路建设养护有限公司 ，采购代理为 贵州建养公路技术咨询有限公司 。项目已具备采购条件，本次对贵州省贵阳公路管理局2026年第一批灾害治理类工程劳务合作单位（以下简称本项目）进行公开采购。

本项目采用资格后审。

- 采购项目简介

1.1 采购项目名称：贵州省贵阳公路管理局2026年第一批灾害治理类工程劳务合作单位

1.2 采购人：黔南公路建设养护有限公司

1.3 采购代理机构：贵州建养公路技术咨询有限公司

1.4 采购项目资金落实情况：已落实

1.5 采购项目概况：

开阳段涉及3个病害路段，均为当地重要交通通道，受降雨影响出现多种路基、边坡病害，存在不同等级安全隐患，需及时治理。具体如下：

（1） S308线K58+680～K58+720段：四级公路，路基宽7.5m、路面宽6.5m（沥青混凝土），为金中镇至开阳县城重要通道；左侧边坡存在崩塌隐患，风险长度40m，风险等级二级（较大），遇强降雨隐患加剧，影响公路运行安全。

（2） S308线K58+780～K58+900段：与上述路段路况一致，右侧路基出现开裂、沉陷，风险长度120m，风险等级二级（较大），存在继续沉陷隐患，威胁过往车辆通行安全。

（3） S102线K80+120～K80+260段：四级公路，路面宽6.5m，为南龙乡至花梨镇重要交通要道；路基路面下沉开裂、路肩断裂、挡墙局部鼓胀开裂，左侧路基存在沉降滑坡隐患，沿途有房屋分布，严重威胁过往车辆及行人生命财产安全。

清镇段涉及3个路段、多个病害工点，均为区域重要交通要道，车流量较大，病害已影响通行安全，需及时治理。具体如下：

（1）G320线K2172+705～K2173+205段：路基宽8.5m，设计时速40km/h，为清镇市与平坝县重要连接通道；该段为低填路基，K2172+753处通道涵台身外移、变形开裂，路基沉陷、开裂，护肩鼓胀开裂，存在较大安全隐患。

（2）S211线K107+940～K108+200段、K125+430～K125+530段：二级公路，路基宽8.5m（沥青路面），设计时速40km/h，为附近乡镇、村寨重要交通要道，车流量大；受雨季影响，出现路基沉陷、滑移及边坡崩塌、滑塌等病害，影响行车安全。

（3）S106线K61+460～K61+605段等5个工点：四级公路，路基宽7.5m，为清镇与织金重要连接通道，途经多个乡镇，车流量大；主要病害为路基沉降、路面开裂、路肩墙垮塌、边坡崩塌及落石，风险等级涵盖二级（较大）、三级（一般）、四级（低），存在继续变形及安全隐患。

修文段涉及G212线K1762+075～K1783+390段，为二级公路，路基宽10.5m（沥青路面），位于修文县至六广镇之间，是区域重要交通路段；边坡下部交通流量大，受近期雨季影响，多处出现路基沉降、崩塌、落石等病害，共5个工点，风险长度合计770m，风险等级涵盖二级（较大）、三级（一般）、四级（低），严重威胁过往车辆及行人生命财产安全，若发生崩塌易造成公路断交，增加出行成本及后期治理难度，治理工作紧迫且必要。

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：本次采购范围为工程施工劳务合作，中标后供应商需严格按照采购人现场管理人员要求，全面完成图纸及工程量清单范围内的全部施工劳务作业，严格遵守施工规范、安全标准及采购人的现场管理要求，确保劳务作业质量、进度及安全符合项目约定。

2.2 计划工期：270日历天。

2.3 工程地点：贵州省贵阳市境内。

2.4 质量要求：按总（分）包合同有关质量的约定及国家相关标准规范作业，劳务作业工作成果需满足国家现行的有关质量检验验收标准，本工作交工验收必须达到质量评定合格等级。

2.5 安全目标：不发生任何安全生产责任事故。

2.6 标段划分：本次采购共划分为三个标段，具体如下：

| 序号 | 标段编号 | 段落区域 | 采购范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LWHZ-1 | 开阳段（ S308 线 K58+680～K58+720、 S308 线 K58+780～K58+900、S102 线 K80+120～K80+260） | 劳务合作 |
| 2 | LWHZ-2 | 清镇段（G320 线 K2172+705～K2173+205、S211 线 K107+940～K108+200、G211 线 K125+430～K125+530、S106 线 K61+460～K61+605） | 劳务合作 |
| 3 | LWHZ-3 | 修文段（G212 线 K1762+075～K1783+390） | 劳务合作 |

注：供应商可以同时对多个标段进行投标响应响应（供应商对多个标段同时投标响应的，应分别提交投标响应文件），但最多允许在一个标段中标（成交），如某供应商在两个（或以上数量）标段综合得分均排名第一，则仅保留其在最高投标响应限价较高的一个标段的第一中标（成交）候选人资格，剩余标段不再推荐其为中标（成交）候选人，由排名其后的供应商依次顺延递补。

## 3. 供应商资格要求

3.1 供应商应依法设立且满足如下要求：

（1）资质要求：①供应商应为中华人民共和国境内具有独立法人资格，持有合法有效的企业法人营业执照（提供营业执照扫描件），有企业基本账户（提供开户许可证或基本存款帐户信息）；

②具有建设行政主管部门核发的《施工劳务企业资质证书》（或取得企业工商注册所在地市（州）级及以上住房城乡建设主管部门颁发的施工劳务备案证明）及安全生产许可证（提供有效期内的的证书扫描件）；

③根据《贵州省公路建设养护集团有限公司工程项目劳务管理办法（2024年修订）》（黔路建养发〔2024〕17号）的规定，供应商须为贵州省公路建设养护集团有限公司一级劳务队伍库内劳务单位（提供供应商为合格的集团一级劳务队伍库内劳务单位承诺，如提供虚假承诺的将取消中标资格）。

（2）财务要求：不要求；

（3）业绩要求：资格审查阶段不做业绩要求；

（4）信誉要求：①参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自行承诺）；

②在“信用中国”网站中未被列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体 （须提供“信用中国”网站查询结果网页截图）。

（5）承担本项目的主要人员要求：现场负责人，1人，具有公路施工（或施工劳务）现场管理工作经验（提供合同协议书或总包单位/业主单位出具的证明文件）。

（6）其他要求：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（自行承诺），加盖单位公章。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态（自行承诺）；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形（自行承诺）；

（3）其他：供应商、供应商的法定代表人、拟投入本项目的项目负责人近3年（指2023年1月1日起）未发生任何行贿犯罪行为（自行承诺）。

3.3 本次采购 不接受 联合体。

## 4.采购文件的获取

## 凡有意参加本次采购活动的，请于2026年4月1日至2026年4月3日每日上午9:00至12:00时，下午13:30至17:00时（北京时间）在贵州省贵阳市花溪大道中段12号贵州建养公路技术咨询有限公司招标服务中心201办公室，持盖单位章的营业执照、授权委托书或法人身份证明(授权委托书或法人身份证明应载有单位信息，经办人员的姓名、身份证、电话、邮箱等信息)及经办人身份证原件领取采购文件。采购代理工作人员审核资料合格后，现场发放采购文件。

## 5、响应文件的递交

5.1 响应文件递交的截止时间（投标响应截止时间，下同）为2026年4月7日 09 时 30分（供应商应提前半小时递交响应文件），响应文件纸质文件递交地址：贵州省贵阳市花溪大道中段12号贵州建养公路技术咨询有限公司招标服务中心开标室。

5.2 逾期递交的或者未按照采购文件要求递交的响应文件，将予以拒收。

## 6、响应文件开启时间和地点

- 同响应文件递交时间和地点。

- 7.发布公告的媒介

本采购公告同时在 贵州省公路建设养护集团有限公司门户网站 （发布公告的媒介名称）网站上发布。

- 8.其他

8.1本项目采用综合评分法进行评审。

8.2本项目采用线下纸质标方式进行招采，供应商应在规定时间和地点递交纸质响应文件。

9、联系方式

采购人：黔南公路建设养护有限公司

联系地址：都匀市开发区虹桥派出所旁都匀四季商旅时尚酒店（原四季酒店）4楼

项目联系人：王工

联系电话：18685288764

采购代理：贵州建养公路技术咨询有限公司

地    址：贵州省贵阳市南明区花溪大道中段皂角井

联 系 人：陈豪、王龙

电    话：15120327846、13628504857

2026年4月1日