- 贵州高速黔通建设工程有限公司

- 香格里拉市金江公路（K44+856.000-K106+811.064段）修复养护工程一标段施工劳务招标公告

- 1.招标条件

本招标项目香格里拉市金江公（K44+856.000-K106+811.064段）修复养护工程一标段已由贵州高速黔通建设工程有限公司通过 招标 方式获得且施工总承包合同已签订，具体施工由贵州高速黔通建设工程有限公司实施，由贵州高速黔通建设工程有限公司负责管理，项目业主为香格里拉市上江乡通三级公路建设项目及金江公路（K44+856-K106+811.064段）修复养护工程项目建设指挥部。

- 本标段施工劳务招标人为贵州高速黔通建设工程有限公司，并由贵州高速黔通建设工程有限公司负责组织招标工作。已具备招标条件，现对本标段施工劳务向《合格劳务队伍库》内的劳务队伍公开招标。

- 项目概况与招标范围

- （1）本标段建设地点：本项目起点 K44+856 位于金江镇新建村上所邑金江公路 K44+856 处，沿现有金江公路改造。沿线途经新建、兴隆、金江、仕达、兴文、新仁等村镇。止点K84+000 位于位于金江镇草坪子，路线长 39.144 km；支线一起点位于主线K63+980左侧，经格瓦、吾竹村、金江镇、迪满止于主线K68+240左侧，路线长4.770993km；支线二起点接主线K64+900左侧，止点接支线二K1+300右侧，路线长0.889487km；本项目路线全长44.80448km,包含路基、路面、桥梁与涵洞、交通安全设施等工程。

- （2）本标段计划工期：计划开工日期：2025年8月26日，计划完工日期：2026年2月25日，总日历天数191天。

- （3）招标范围：本标段施工劳务，具体为：施工设计图范围内的路基、路面、桥梁与涵洞、交通安全设施等工程。

- 1）劳务公司1个

- 3.投标人资格要求

- 本次招标要求投标人须具备施工劳务资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

- 投标人应进入公司投标时最新的《合格劳务队伍库》内，并与施工项目相适应。

- 本次招标不接受联合体投标。

- 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的劳务队伍，不得参加投标。单位负责人（或劳务队伍负责人）为同一人或存在控股、管理关系的不同劳务队伍，不得一同参加投标，否则，相关投标均无效。

- 在《劳务队伍黑名单》上的劳务队伍，不得参加投标。

- 4.招标文件的获取

- 凡有意参加投标者，请于2025年8月19日至2025年8月21日，每日上午9时00分至12时00分，下午14时30分至18时00分，在金江公路1标段项目经理部（地址：香格里拉市金江镇鸡独古）持单位介绍信和经办人身份证（或劳务队伍负责人持本人身份证）领取招标文件。

- 5.投标文件的递交及相关事宜

- 投标文件递交的截止时间为2025年8月22日10时00分，投标人应于2025年8月22日10时 00分前将投标文件递交至金江公路1标段项目经理部（地址：香格里拉市金江镇鸡独古）。

- 逾期送达的、未送达指定地点的或不按招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

- 6.发布公告的媒介

- 本次招标公告在贵州省公路建设养护集团有限公司官网（http://www.gzjyjt.com/）上发布。

- 7.联系方式

- 负责单位：贵州高速黔通建设工程有限公司

- 地  址：香格里拉市金江镇鸡独古

- 邮  编： 657004

- 联系人： 杨司东      电  话：15286318958

- 邮  箱：1014989987@qq.com

- 贵州高速黔通建设工程有限公司（章）

- 2025年8月19日