G654印江天堂至木黄公路改扩建工程TM-02标段工程劳务分包招标公告

1、招标条件

本次招标项目为G654印江天堂至木黄公路改扩建工程TM-02标段工程劳务分包，项目已具备招标条件，现对该项目的工程劳务施工进行招标，本次招标采用公开招标方式。

2、项目概况与招标范围

2.1 建设地点：贵州省铜仁市印江县

2.2项目概况：

- G654印江天堂至木黄公路改扩建工程TM-02标段位于铜仁市印江县境内，起点桩号K12+510（接第TM-01标段终点），终点桩号K22+261.932（终点止于木黄镇阳坝村与G352平交）途径天堂镇（明光村、六池坳），木黄镇（枫香坳、陈家沟、张家沟村、岩底、阳坝村），全线采用二级公路标准，设计速度40公里/小时，共计实施里程9.754Km，主要施工内容有：改河、改渠、改路挖方、改路填筑、软土路基处理、低填浅挖路基处理、边沟、排水沟、截水沟、护坡、护面墙、坡面柔性防护、挡土墙、护肩、喷射混凝土边坡防护、预应力锚索边坡加固、抗滑桩、级配碎(砾)石底基层、基层、水泥稳定土基层、热拌沥青混合料面层、桥梁、涵洞工程、安全设施及预埋管线工程、绿化及环境保护设施等。

2.3本次招标共划分为5个标段，具体如下表所示：

| 标段名称 | 实施范围 | 实施里程 |
| --- | --- | --- |
| 1 | K12+510-K13+420 | 0.910km |
| 2 | K13+420-K15+500 | 2.080km |
| 3 | K15+500-K17+400 | 1.900km |
| 4 | K17+400-K18+600 | 1.200km |
| 5 | K19+000-K22+361 | 3.761km |

2.4投标人应根据标段分别进行投标。

2.5招标范围：本标段招标文件、施工图纸、工程量清单、答疑文件所示全部内容。

2.6 计划工期：2027年11月10日前完工。

3、投标人资格要求

3.1、本次招标要求投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3.2、项目负责人具有类似项目施工经验。

3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：可提供承诺函；

3.4、为贵州省公路建设养护集团有限公司一级劳务队伍库内劳务单位。

3.5、本次招标不接受联合体投标。

4、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2026年3月9日至2026年3月12日，每日上午8时30分至12时00分，下午14时00分至17时00分时止（非工作日除外），在贵州省铜仁市碧江区清水塘十一小学对面贵州省公路建设养护集团有限公司铜仁分公司工程部持有效身份证及公司营业执照、资质证书、安全生产许可证获取招标文件。

5、投标文件的递交及相关事宜

递交投标文件的截止时间为2026年3月17日9时30分，投标人应于2026年3月17日9时30分之前，将投标文件递交至贵州省铜仁市碧江区清水塘十一小学对面贵州省公路建设养护集团有限公司铜仁分公司二楼会议室，投标人的法定代表出席开标会的请携带身份证原件及法定代表人身份证明书，授权委托人出席开标会议的请携带法定代表人授权委托书及身份证原件出席开标会议，逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6、发布公告的媒介

本次招标公告在贵州省公路建设养护集团有限公司网站

（http://www.gzjyjt.com/）上发布。

7、联系方式

招 标 人：贵州省公路建设养护集团有限公司铜仁分公司

地   址：贵州省铜仁市碧江区清水塘十一小学对面

邮   编：554300

联 系 人：申可庆

电   话：13985342154

2026年3月9日